IntegriEval

Blueprint Maestro de Construcción y Arquitectura de Software
Guía Integral de Implementación de 0 a Producción

| Trabajo de Título: INFO1197 — Ingeniería Civil Informática | Fecha: Septiembre 2026 |
| --- | --- |
| Autores: Sebastian Cisternas, Benjamin Sobarzo | Versión: 1.0.0 (Validado) |
| Repositorio: github.com/blosttt/IntegriEval | Entorno: Educación Superior / Cátedras |
| Alcance: Cursos Masivos, Open-Source, Costo Cero | Stack: Next.js 15 + FastAPI + Claude/Mock |

1. Definición Clara del Problema y Visión de Negocio (10%)

1.1 Contexto y Antecedentes

La democratización de los Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) como GPT-4, Claude y Gemini ha alterado irreversiblemente la evaluación en la educación superior. En la dinámica actual, los estudiantes entregan sus trabajos en el LMS institucional (Canvas, Moodle, Blackboard). Los docentes deben revisar cientos de páginas en PDF careciendo de mecanismos confiables para verificar si el contenido refleja competencias reales del alumno o fue generado por IA.

1.2 Articulación del Problema (3 Dimensiones Críticas)

1. Inviabilidad de los Detectores Estadísticos de 'Caja Negra': Herramientas como Turnitin AI presentan altas tasas de falsos positivos y negativos al basarse únicamente en perplejidad estadística, careciendo de validez jurídica y ética para aplicar sanciones.

2. Inviabilidad Logística de la Interrogación Universal: Examinar oralmente al 100% de los estudiantes en cursos masivos (60 a 200 alumnos) es físicamente imposible por restricciones de tiempo de atención docente.

3. Sobrecarga Cognitiva y Temporal: Los docentes dedican hasta 25 horas semanales a la corrección mecánica de informes contrastándolos con la pauta y el material del curso.

2. Objetivos del Proyecto y Matriz de Trazabilidad (25%)

2.1 Objetivo General

Objetivo General del Proyecto Desarrollar un MVP de plataforma web que asista al docente en la verificación del aprendizaje real del estudiante, a través de un flujo que integra análisis automatizado del PDF, generación de preguntas flash personalizadas y soporte para validación oral focalizada, sin reemplazar el criterio docente como autoridad final. (Alcance: Educación superior, cursos masivos, MVP open-source y sin costos recurrentes).

2.2 Objetivos Específicos SMART (4 Sprints)

OE1 (Sprint 1): Análisis de Requerimientos Enunciado: Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del proceso de verificación de aprendizaje. Specific: Levantamiento de problema, actores y restricciones. Measurable: Documento validado con matriz de trazabilidad completa. Relevant: Base para el diseño correcto del MVP. Temporizado: Sprint 1.

OE2 (Sprint 2): Diseño de Arquitectura y Decisiones Técnicas Enunciado: Diseñar la arquitectura del sistema y las decisiones técnicas del MVP. Specific: Arquitectura sin login, evaluación contextual con LLM, estrategia costo-cero. Measurable: 100% de decisiones técnicas justificadas en matriz de alternativas. Relevant: Evita retrabajo en implementación. Temporizado: Sprint 2.

OE3 (Sprint 3): Implementación de Módulos Funcionales Enunciado: Implementar los módulos funcionales del MVP. Specific: Ingesta/nómina, motor IA, pool de preguntas, flash test, panel y cierre. Measurable: 61 Story Points entregados en 4 Sprints (11 Historias de Usuario). Relevant: Entrega funcional completa. Temporizado: Sprint 3.

OE4 (Sprint 4): Validación de Funcionamiento y Control Docente Enunciado: Validar el funcionamiento del sistema y el control docente sobre el resultado. Specific: Rendimiento (<=15s, <=100ms), precisión detección IA (>=75%), 100% notas confirmadas por docente. Measurable: Métricas RNF cumplidas + AuditLog inmutable verificado. Relevant: Confianza y cumplimiento ético/legal. Temporizado: Sprint 4.

3. Análisis de Requerimientos y Fundamentación (45%)

3.1 Bases Teóricas y Metodológicas

Teoría de la Evaluación Auténtica (Grant Wiggins): La asimilación del conocimiento se evidencia cuando el estudiante puede explicar y defender su trabajo. IntegriEval traslada el foco desde '¿el texto fue generado por IA?' a '¿el estudiante domina los conceptos?'.

Limitaciones Documentadas en Detectores de IA (Weber-Wulff et al., 2023): Los clasificadores binarios presentan precisiones inferiores al 70%. IntegriEval usa IA como asistente de lectura y generador de preguntas supervisado por humanos.

Principio de Supervisión Humana (Human-in-the-Loop): En sistemas de IA educativos, el juicio humano debe ser el decisor final sobre las calificaciones.

3.2 Requerimientos Funcionales (RF-001 al RF-015)

RF-001 [Must]: Crear y gestionar asignaturas (nombre, periodo, año).

RF-002 [Must]: Ingesta de CSV con nombres y correos, validando formato y duplicados.

RF-003 [Must]: Configurar: prompt, rigor, pool (10-30), umbrales visuales.

RF-004 [Must]: Subir materiales (PDF/DOCX) y convertirlos a Markdown para contexto.

RF-005 [Must]: Carga masiva de PDFs y asociación automática por nombre de archivo.

RF-006 [Must]: Extraer PDFs a Markdown preservando títulos, tablas y listas (pymupdf4llm).

RF-007 [Must]: Evaluar con Modelos LLM: nota, feedback, % detección IA (Anexo A).

RF-008 [Must]: Generar pool de preguntas con LLM basadas en temática del informe y material.

RF-009 [Must]: Permitir al docente editar/eliminar/agregar preguntas y seleccionar N reactivos.

RF-010 [Must]: Despachar flash test con tokens UUIDv4 (vigencia 48h) vía Gmail SMTP.

RF-011 [Must]: Interfaz flash test con WebSockets y temporizador de 60s por pregunta.

RF-012 [Must]: Panel de resultados para docente con métricas clave para decisión.

RF-013 [Must]: Registrar acuerdos de defensas, ajustar nota final y audit log inmutable.

RF-014 [Should]: Contar con Mock Engine de contingencia para fallback offline.

RF-015 [Por definir]: Autenticación docente (Pendiente).

3.3 Requerimientos No Funcionales (RNF-001 al RNF-013)

RNF-001 (Rendimiento): Soportar 100 conexiones WebSocket concurrentes (Latencia <= 50ms).

RNF-002 (Rendimiento): Procesar informe en <= 15s (CPU) en 95% de casos.

RNF-003 (Rendimiento): API de cierre de calificaciones <= 200ms.

RNF-004 (Seguridad): Tokens UUIDv4 criptográficos (RFC 4122).

RNF-005 (Seguridad): Contraseñas docentes protegidas con bcrypt (factor >= 12).

RNF-006 (Seguridad): Control de accesos basado en roles (RBAC) por asignatura.

RNF-007 (Resiliencia): Fallback automático a Mock Engine tras timeout > 30s.

RNF-008 (Resiliencia): Reconexión de WebSocket <= 120s preservando estado.

RNF-009 (Usabilidad): Accesibilidad WCAG 2.1 AA y tema oscuro.

RNF-010 (Costo): 100% open-source, sin costos recurrentes.

RNF-013 (Privacidad): Cumplimiento con Ley N° 21.719 (Protección de Datos Personales Chile).

4. Planificación del Proyecto y Product Backlog (20%)

4.1 Resumen de Épicas y Estimación de Esfuerzo (61 Story Points en 4 Sprints)

| Épica | Historias | Prioridad | SP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÉPICA 1: Gestión y Nómina (OE1) | US-01, US-02 | Must Have | 8 SP | Sprint 1 (4.2 sem con Ép. 2) |
| ÉPICA 2: Ingesta y Conversión (OE1) | US-03, US-04 | Must Have | 13 SP | Sprint 1 (Total: 21 SP) |
| ÉPICA 3: Motor de Evaluación (OE2) | US-05, US-06 | Must Have | 11 SP | Sprint 2 (2.2 sem) |
| ÉPICA 4: Pool de Preguntas (OE3) | US-07 | Must Have | 8 SP | Sprint 3 (4.2 sem con Ép. 5) |
| ÉPICA 5: Despacho y Flash Test (OE3) | US-08, US-09 | Must Have | 13 SP | Sprint 3 (Total: 21 SP) |
| ÉPICA 6: Resultados y Cierre (OE4) | US-10, US-11 | Must Have | 8 SP | Sprint 4 (1.6 sem) |
| TOTAL GENERAL DEL BACKLOG | 11 Historias | Must Have | 61 SP | 4 Sprints (≈ 12.2 sem) |

4.2 Historias de Usuario (US-01 a US-11)

US-01: Creación y Gestión de Asignaturas (3 SP) Como Docente quiero crear y gestionar asignaturas para organizar mis cursos. CA: Dado un docente autenticado, cuando crea una asignatura, entonces queda registrada.

US-02: Importación de Estudiantes vía CSV (5 SP) Como Docente o ayudante quiero subir CSV con lista de alumnos para registrar la sección en segundos sin crear cuentas. CA: Dado un CSV válido, se procesan las filas y se informa el total creado.

US-03: Subida Masiva de Trabajos y Conversión a Markdown (8 SP) Como Ayudante o Docente quiero subir múltiples PDFs y extraer su contenido semántico con pymupdf4llm.

US-04: Gestión de Materiales de Apoyo (5 SP) Como Docente quiero subir syllabus y rúbricas en PDF/DOCX para dar contexto al LLM.

US-05: Análisis Automatizado con LLM (8 SP) Como Docente quiero que la IA analice cada trabajo contra la pauta y materiales para obtener nota preliminar y % IA.

US-06: Motor de Contingencia (Mock Engine) (3 SP) Como Sistema quiero tener un fallback heurístico sin conexión para garantizar operatividad continua.

US-07: Generación y Gestión del Pool de Preguntas (8 SP) Como Docente quiero revisar, editar y aprobar 10 preguntas de un pool de 20 generadas por IA.

US-08: Despacho Asíncrono de Flash Test por Correo (5 SP) Como Sistema quiero enviar correo con enlace tokenizado UUIDv4 (48h) mediante Gmail SMTP asíncrono.

US-09: Interfaz del Flash Test en Tiempo Real (WebSocket) (8 SP) Como Estudiante quiero responder 10 preguntas con temporizador de 60s por reactivo y recibir mi puntaje.

US-10: Panel de Resultados del Flash Test (5 SP) Como Docente quiero visualizar resultados consolidados y ruteo a citas presenciales (<50%, >=95% o 10% aleatorio).

US-11: Cierre de Calificaciones y Auditoría (3 SP) Como Docente quiero registrar acuerdos de defensas presenciales, ratificar nota final y registrar AuditLog inmutable.

5. Anexo A: Estructura JSON de Evaluación (RF-007)

A continuación se define la estructura JSON exacta emitida por el motor de análisis y persistida en BD:

{ "porcentaje_logro": "65%", "feedback": { "fortalezas": ["Buena estructura", "Argumentos sólidos en sección 2"], "debilidades": ["Falta profundidad en metodología", "Citas incompletas"], "recomendaciones": ["Ampliar sección de resultados", "Revisar formato APA"] }, "deteccion_ia": { "porcentaje": "45%", "nivel_confianza": "medio", "secciones_sospechosas": ["Introducción", "Conclusiones"], "justificacion": "Estilo uniforme, falta de variabilidad léxica" }, "desglose_rubrica": { "contenido": "60%", "estructura": "70%", "ortografia": "65%" }, "evaluacion_respuestas": { "nivel_rigor_aplicado": "medium", "porcentaje_coherencia": "70%", "respuestas_correctas": "7/10", "preguntas_falladas": [ "P3: Explicar metodología utilizada", "P8: Justificar elección de muestra" ], "observacion_ia": "El estudiante demuestra comprensión parcial del contenido. Se recomienda interrogación oral focalizada.", "requiere_defensa_oral": true } }